| RÉPUBLIQUE DU TCHAD ************* MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA PREVENTION ************* SECRÉTARIAT D’ÉTAT ************* SECRETARIAT GENERAL ************* PROGRAMME SECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LES HEPATITES VIRALES ET LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ************* SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | Unité-Travail-Progrès وحدة-عمل-تقدم | جـمهـوريـة تـشاد ******* وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني ******* أمانة الدولة ******* الإدارة العامة للوزارة ******* البرنامج القطاعي للمكافحة ضد مرض الايدز والتهاب الكبد الفيروسي والعـــــــــــدوى المنـقـــــولـــــة جـــــنسيـــــا |
| --- | --- | --- |

ORDRE DE SERVICE (OS) N° ____/PSLS/HIST/SAF/2025

Objet : Démarrage des prestations pour la fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène avec ATS

Titulaire : Tractafric Équipement Tchad (CAT) -N’Djamena
Référence contrat : N° 0001/PSLS/HIST/AG/2025 (TTC 27 332 935 FCFA)
Référence décision d’attribution : N° 0125/PSLS/HIST/SAF/SPM/2025
Lieu d’exécution : Site PSLS/HIST

Monsieur le Gérant de la société TRACTAFRIC ÉQUIPEMENT TCHAD (CAT), est invité à commencer l’exécution des prestations prévues au marché cité en référence à compter du 30/09/205 pour un délai global de quinze (15) jours. Les prestations comprennent : livraison sur site, installation et raccordements, mise à la terre, essais à vide et à charge, mise en service, remise des manuels et formation courte des opérateurs. Les réceptions se feront par PV de mise en service puis PV de réception provisoire.

Fait à N’Djamena, le

Le Coordonnateur du PSLS/HIST

Accusé de réception du Titulaire

Je soussigné(e) ____________________, représentant TRACTAFRIC ÉQUIPEMENT TCHAD (CAT), reconnais avoir reçu le présent Ordre de Service n° 01 ce jour _________________/2025 et m’engage à démarrer les prestations.